АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014            	         № 759				г. Батайск

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Дорожные работы по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию внутригородских муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и внутридворовых проездов на территории города Батайска на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Дорожные работы по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию внутригородских муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и внутридворовых проездов на территории города Батайска на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Нестерова.А.В.

# Мэр города Батайска                                                                                                В.В. Путилин

| к постановлению Администрации города Батайска |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 07.04.2014 № 759 |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальной долгосрочной целевой программы «Дорожные работы по реконструкции,капитальному ремонту и содержанию |  |  |  |  |  |  |  |
| внутригородских муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и внутридворовых проездов на территории города Батайска на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «31» декабря 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |  |  |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| Всего по Программе |  |  | 214553,5 | 155747,0 | 27,409 | 214553,5 | - | 151406,0 | 63147,5 | - | 155747,0 | - | 107380,5 | 48366,5 | - | 72,6 |  |  |
| Содержание городских автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 54438,5 | 50967,7 | 0,9 | 54438,5 | - | 31500,0 | 22938,5 | - | 50967,7 | - | 31157,0 | 19810,7 | - | 99,1 |  |  |
| Выполнение работ по зимнему содержанию: механизированной уборке и посыпке противогололедным материалом автодорог города Батайска | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 3708,4 | 3708,4 | 0 | 3708,4 | - | 3708,4 | - | - | 3708,4 | - | 3708,4 | - | - | 100,0 |  |  |
| Выполнение работ по механизированной уборке городских территорий города Батайска Ростовской области машиной комбинированной дорожной. | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 899,9 | 899,9 | 0 | 899,9 | - | 899,9 | - | - | 899,9 | - | 899,9 | - | - | 100,0 |  |  |
| Выполнение работ по механизированной уборке городских территорий города Батайска Ростовской области подметально-уборочной вакуумной машиной. | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1119,7 | 1119,7 | 0 | 1119,7 | - | 919,8 | 199,9 | - | 1119,7 | - | 919,8 | 199,9 | - | 100,0 |  |  |
| Выполнение работ по окраске вертикального барьерного ограждения вдоль автодорог по улицам города Батайска Ростовской области. | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1144,5 | 702,2 | 36,6 | 1107,9 | - | 702,2 | 405,7 | - | 702,2 | - | 702,2 | - | - | 63,4 |  |  |
| Выполнение работ по устройству горизонтальной (продольной и поперечной) дорожной разметки по улицам города Батайска Ростовской области | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 6566,9 | 6566,9 | 0 | 6566,9 | - | 5969,4 | 597,5 | - | 6566,9 | - | 5969,4 | 597,5 | - | 100,0 |  |  |
| Выполнение работ по техническому содержанию муниципальных средств регулирования дорожного движения в городе Батайске Ростовской области (содержание светофоров). | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 4285,3 | 4285,3 | 0 | 4285,3 | - | 3998,9 | 286,4 | - | 4285,3 | - | 3998,9 | 286,4 | - | 100,0 |  |  |
| Содержание дорожных знаков | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 716,9 | 375,6 | 47,608 | 716,9 | - | 716,9 | - | - | 375,6 | - | 375,6 | - | - | 52,4 |  |  |
| Установка дорожных знаков | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 4458,9 | 4168,5 | 6,5 | 4458,9 | - | - | 4458,9 | - | 4168,5 | - | - | 4168,5 | - | 93,5 |  |  |
| устройство горизонтальной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 533,0 | 533,0 | 0 | 533,0 | - | - | 533,0 | - | 533,0 | - | - | 533,0 | - | 100,0 |  |  |
| выполнение работ по устранению деформаций и повреждений отдельных мест асфальто-бетонных дорожных покрытий (с использованием установки БЦМ) | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1860,3 | 1860,3 | 0 | 1860,3 | - | - | 1860,3 | - | 1860,3 | - | - | 1860,3 | - | 100,0 |  |  |
| Выполнение работ по содержанию внутригородских дорог в городе Батайске Ростовской области | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 21502,6 | 19443,5 | 9,5761 | 21502,6 | - | 14584,5 | 6918,08 | - | 19443,5 | - | 14582,8 | 4860,7 | - | 90,4 |  |  |
| ремонт плиточного покрытия парковой зоны в районе ДК "Русь" в городе Батайске | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 3983,6 | 3600,0 | 9,4 | 3974,2 | - | - | 3974,2 | - | 3600,0 | - | - | 3600,0 | - | 90,6 |  |  |
| Устройство парковочных мест и ремонт тротуаров в мкр. Западный(резервный фонд) | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 264,3 | 264,3 | 0 | 264,3 | - | - | 264,3 | - | 264,3 | - | - | 264,3 | - | 100,0 |  |  |
| ремонт стояночных площадок и перенос 2-х остановочных павильонов по ул. Кирова (резервный фонд) | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 497,6 | 497,5 | 0,0201 | 497,6 | - | - | 497,6 | - | 497,5 | - | - | 497,5 | - | 100,0 |  |  |
| ремонт стояночной площадки СОШ №9 | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 499,0 | 499,0 | 0 | 499,0 | - | - | 499,0 |  | 499,0 |  | - | 499,0 |  | 100,0 |  |  |
| ремонт автодороги по ул. Северная (между ул. Мира и ул. Энгельса) | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 2443,6 | 2443,6 | 0,0008 | 2443,6 | - | - | 2443,6 | - | 2443,6 | - | - | 2443,6 | - | 100,0 |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 30792,3 | 28010,2 | 9,0 | 30792,3 | - | 24457,4 | 6334,9 | - | 28010,2 | - | 21675,4 | 6334,8 | - | 91,0 |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта городских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 15743,0 | 1795,3 | 88,6 | 15743,0 | - | 5113,6 | 10629,4 | - | 1795,3 | - | - | 1795,3 | - | 11,4 |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство транспортной развязки по федеральной дороге «Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону» | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 10713,8 | 1095,8 | 89,772 | 10713,8 | - | 5919,8 | 4794,0 | - | 1095,8 | - | - | 1095,8 | - | 10,2 |  |  |
| Разработка проекта организации и безопасности движения обустройству транспортной развязки (рабочая документация на установку светофорного объекта) | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 654,6 | 108,6 | 83,41 | 654,6 | - | - | 654,6 | - | 108,6 | - | - | 108,6 | - | 16,6 |  |  |
| Выполнение проектных и изыскательных работ, разработку рабочего проекта на капитальный ремонт тротуаров в городе Батайске ростовской области | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1487,87 | 300,0 | 79,837 | 1487,87 | - | - | 1487,87 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 20,2 |  |  |
| Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту:"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Куйбышева и ул. К.Цеткин в городе Батайске" | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1860,99 | - | - | 1860,99 | - | - | 1860,99 |  | - | - | - | - |  | - |  |  |
| Разработка ПСД дорог и тротуаров | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 317,74 | - | - | 317,74 | - | - | 317,74 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |
| проверка достоверности | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 40,00 | 40,0 | 0 | 40,00 | - | - | 40,00 |  | 40,0 | - | - | 40,0 |  | 100,0 |  |  |
| разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. М. Горького,297-л | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 668,00 | 250,9 | 62,44 | 668,00 | - | 319,6 | 348,4 |  | 250,9 | - | - | 250,9 |  | 37,6 |  |  |
| Организация безопасности дорожного движения | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 4542,1 | 1724,3 | 62,04 | 4542,1 | - | - | 4542,1 | - | 1724,3 | - | - | 1724,3 | - | 38,0 |  |  |
| Строительство светофорных объектов | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 4542,1 | 1724,3 | 62,037 | 4542,1 | - | - | 4542,1 | - | 1724,3 | - | - | 1724,3 | - | 38,0 |  |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 109037,6 | 73249,5 | 32,82 | 109037,6 | - | 90335,0 | 18702,6 | - | 73249,5 | - | 54548,1 | 18701,4 | - | 67,2 |  |  |
| Реконструкция а/д по ул. Пушкина в г.Батайске | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 26981,1 | 26667,1 | 1,1638 | 26981,1 | - | 21621,0 | 5360,1 | - | 26667,1 | - | 21307,0 | 5360,1 | - | 98,8 |  |  |
| Строительство улично-дорожной сети по ул. Фрунзе (от ул. 1-й Пятилетнки до ул. Энгельса) в г.Батайске | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 57599,3 | 38899,4 | 32,465 | 57599,3 |  | 47940,0 | 9659,3 |  | 38899,4 |  | 29240,2 | 9659,2 |  | 67,5 |  |  |
| Капитальный ремонт тротуаров в городе Батайске | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 24456,2 | 7683,0 | 68,585 | 24456,2 | - | 20774,0 | 3682,20 | - | 7683,0 | - | 4000,9 | 3682,1 | - | 31,4 |  |  |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |  |