АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                         № 589                                              город  Батайск

Об утверждении отчета об исполнении             муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2017 год утвержденной постановлением Администрации города Батайска № 562 от 15.11.2013 года

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 27.12.2017 № 231 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2016 № 148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и решением Коллегии Администрации города Батайска от 05.03.2018 года № 30 «О рассмотрении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2017 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2017 год, согласно приложениям №1,№2,№3,№4,№5,№6.

- Отчет  об исполнении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2017 год  подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль над выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству.

Мэр города Батайска				                     	         	            В.В. Путилин

Приложение №1

к постановлению Администрации города Батайска

от  20.04.2018 г. № 589

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Батайска», ее подпрограмм и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | год, предшествующий отчетному 2016 год | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 118,9 | 115,2 | 130,0 | Востребование в жилье, увеличился спрос на жилье |
| 3. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | - | - | - |  |
| 4. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 50.0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 71,0 | 71,4 | 71.04 |  |
| 1.2. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | 13 | 12 | 12 |  |
| 1.3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | 90 | 75 | 75 |  |
| Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | рублей | 41 705 | 44 441,9 | 44 441,9 |  |
| 2.2. | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 3,86 | 5,52 | 0.0 | В муниципальном образовании «Город Батайск» данное строительство не ведется |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 27 | 17 | 33 | Финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 3.2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,63 | 0,88 | 0,90 | Общая площадь жилых помещений на основании заключенных договоров долевого участия |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 4 | 8 | 7 | Из 8 семей (участников) программы 2015 года 7 молодых семей улучшили жилищные условия в 2017 году и еще 1 семья перешла на обеспечение в 2018 году |
| 4.2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,31 | 0,34 | 0,84 | Увеличение нормативных показателей |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение достижения показателей Программы | процентов | 95.0 | 95.0 | 95.0 |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                  В.С. Мирошникова

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Батайска

от  20.04.2018 г. № 589

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

| № п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  |  | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. |  |  | 31.12 2020 г. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | На территории муниципального образования «Город Батайск» разработаны 12 ППМ микрорайонов с целью реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства |  |
| 1.2. |  | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. |  | 31.12 2020 г. |  | сформированные территории для жилищного строительства | На территории муниципального образования «Город Батайск» разработаны 12 ППМ микрорайонов с целью реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства. |  |
| 1.3. |  | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2020 г. |  |  | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | План по вводу жилья выполнен на 100% |  |
| 2. |  | Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом, отдел территориального развития и строительства | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2020 г. |  |  | доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | Общая площадь жилого помещения, приходящихся в среднем на одного жителя – 33,00 кв.м. |  |
| 2.2. |  | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, отдел территориального развития и строительства, предприятия строительного комплекса | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2020 г. |  |  | доступный рынок арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Строительство арендного жилья на территории города Батайска не осуществлялось |  |
| 3. |  | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Управление образования города Батайска | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2020 г. |  |  | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | По итогам 2016 года проведены аукционы, заключены 27 муниципальных контрактов, по итогам 2017 года проведены аукционы, заключены 6 муниципальных контрактов, ввод объекта в эксплуатацию 2017 год. |  |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайска | Отдел по делам молодежи, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2020 г. |  |  | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы | Из 8 семей (участников) программы 2015 года 7 молодых семей улучшили жилищные условия в 2017 году и еще 1 семья перешла на обеспечение в 2018 году |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления архитектуры и градостроительства города Батайска | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01.2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2020 г. |  |  | выполнение Программы | Средства освоены в полном объеме |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                В.С. Мирошникова

Приложение № 4

к постановлению Администрации города Батайска

от 20.04.2018 г. № 589

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат |  | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | 10126,5 |  | 9046,2 | 1080,3 | - |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | 8124,4 |  | 7221,5 | 902,9 |  |
| «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | 24257,6 |  | 24257,5 | 0,1 |  |
| ВСЕГО | 42 508,5 | 40525,2 |  | 1983,3 |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                 В.С. Мирошникова

Приложение №5

к постановлению Администрации города Батайска

от  20.04.2018 г. № 589

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | - | - | - |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | - | - |  |
| «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | - | - |  |
| ВСЕГО: | - | - |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                 В.С. Мирошникова

- Приложение № 6

к постановлению Администрации города Батайска

от  20.04.2018 г. № 589

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

- при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

- (наименование программы)

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем Софинансирования расходов* (%) |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов федерального бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | 43,9438 | 35,9565 | 20,1 | 3173,4 | 43,9438 | 2596,6 | 35,9565 | 1451,5 | 20,1 |
| «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | 91,928509 | 8,071491 | - | 22299,6 | 91,928509 | 1957,9 | 8,071491 | - | - |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                 В.С. Мирошникова

Приложение №3

к постановлению  Администрации города Батайска

от  20.04.2018 г. № 589

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»      за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 42 508,5 | 40 525,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 879,2 | 4 554,5 |
|  |  | областной бюджет | 25 869,8 | 25 473,0 |
|  |  | местный бюджет | 11 759,5 | 10 497,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие территорий для жилищного строительства в города Батайска | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | всего |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития рынка жилья» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | всего | - | -- |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | -- | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | всего | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Подпрограмма 3 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | всего | 24 257,6 | 24 257,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 1 958,0 | 1 957,9 |
|  |  | областной бюджет | 22 299,6 | 22 299,6 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | 24 257,6 | 24 257,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 958,0 | 1 957,9 |
|  |  | областной бюджет | 22 299,6 | 22 299,6 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Подпрограмма 4 | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске | всего | 8 124,4 | 7 221,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 2 921,2 | 2 596,6 |
|  |  | областной бюджет | 3 570,2 | 3 173,4 |
|  |  | местный бюджет | 1 633,0 | 1 451,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске | всего | 8 124,4 | 7 221,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 921,2 | 2 596,6 |
|  |  | областной бюджет | 3 570,2 | 3 173,4 |
|  |  | местный бюджет | 1 633,0 | 1 451,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 10 126,5 | 9 046,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 126,5 | 9 046,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | всего | 10 126,5 | 9 046,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 126,5 | 9 046,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска                                        В.С. Мирошникова