

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.04.2023 № 1143

г. Батайск

**Об утверждении отчета о реализации**

**и оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы города Батайска**

**«Обеспечение доступным и комфортным**

**жильем населения города Батайска» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», решением Коллегии Администрации города Батайска от 22.03.2022 года № 18 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2022 год, Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2022 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Горелкина В.В.

Глава Администрации

города Батайска Р.П. Волошин

Постановление вносит

заместитель главы Администрации

города Батайска по территориальному

развитию и строительству

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2023 № 1143

Отчет

О реализации и оценке бюджетной эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения города Батайска» за 2022 год

За отчетный период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» были достигнуты следующие результаты.

Оказана муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также социальных проблем жизненного устройства данной категории граждан. Заключены договора долевого участия в строительстве на обеспечение жильем в сентябре 2023 года 30 детей-сирот, в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска», финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Обеспечено жилыми сертификатами 4 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске».

В рамках подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» введено в эксплуатацию 236 756 кв.м. жилья. Выполнению контрольных показателей по вводу жилья способствовало обеспечение устойчивого территориально-градостроительного развития города Батайска, реализация мероприятий по снижению административных барьеров, упрощение процедуры разработки проектной документации, экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

Определены первоочередные зоны строительства, к которым относятся район «Северо-Западный», реконструкция центральной части города и район «Восточный».

С целью проведения единой жилищной политики в городе Батайске реализуется комплекс мер, направленных на достижение прогнозируемых темпов развития территорий для жилищного строительства:

внесение изменений в документы территориального планирования и разработка документации по планировке территорий;

подготовка новых территорий под жилищное строительство и реализация проектов комплексной застройки;

обеспечение перспективных территорий жилищного строительства инженерной инфраструктурой.

Решение задачи создания возможности улучшения жилищных условий для граждан города Батайска характеризуется снижением средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, данный показатель исполняется в рамках подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья».

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации  
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» является повышение эффективности управления развитием территорий для жилищного строительства, стимулированием рынка жилья, оказанием мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан посредством реализации мероприятий, входящих в структуру Программы.

Настоящая Программа, исходя из тенденций развития строительного комплекса и жилищного строительства, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в сфере жилищного строительства, обусловливающих необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной активности на рынке жилья.

Результаты достигнутые в ходе реализации программы описаны в таблице №1 «Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска», ее подпрограмм и их значениях».

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным  
жильем населения города Батайска», ее подпрограмм и их значениях

| № п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Единица измерения | год, предшествующий  отчетному  2022 год | Отчетный год | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | | | | | | |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | 14,3 | 19,4 | 19,4 |  |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 126,73 | 168,11 | 236,756 |  |
| 3. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) | процентов | 2,95 | 2,94 | 2,94 |  |
| 4. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Города Батайска» | | | | | | |
| 1.1. | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 28,6 | 11,1 | 11,1 |  |
| 1.2. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» | | | | | | |
| 2.1. | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | рублей | 45 300 | 57 124 | 79 178 | Постановление Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 09.12.2020 № 20 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2020 года» |
| 2.2. | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | В муниципальном образовании «Город Батайск» данное строительство не ведется |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных  условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | | | | | | |
| 3.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 15 | 30 | 30 | Количество детей достигших 18-летнего возраста |
| 3.2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,97 | 1,02 | 1,02 | Общая площадь жилых помещений на основании заключенных договоров долевого участия |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | | | | | | |
| 4.1. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 6 | 4 | 4 | Выполнено в полном объеме. |
| 4.2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми  семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,84 | 0,54 | 0,54 | Увеличение нормативных показателей |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение достижения показателей Программы | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2023 № 1143

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Плановый срок | | Фактический срок | | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| начала  реализации | окончания реализации | начала  реализации | | | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления архитектуры и градостроительства города Батайска | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | | | 31.12.2022 г. | выполнение  Программы | Средства освоены в полном объеме |  |
| 2. | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки  в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска,  Управление образования города Батайска | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | | | 31.12.2022 г. | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | По итогам 2022 года проведены аукционы, заключены 30 договоров долевого участия. |  |
| 2.2 | Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых  помещениях, в составе семьи которых имеется  трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска,  Управление образования города Батайска | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | | | 31.12.2022 г. | Решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более  несовершеннолетних детей | По итогам 2022 года по данному направлению нет результатов, по причине отсутствия данной категории граждан на учете |  |
| 2.3 | Расходы на приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» (Бюджетные инвестиции) | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска,  Управление образования города Батайска | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | | | 31.12.2022 г. | Решение жилищной проблемы отдельных категорий граждан | Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в 2022 достигнуты в полном объеме. После строительства домов в сентябре 2023 года будут обеспечены жильем 30 детей-сирот. |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайска | Отдел по делам молодежи,  Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01.2022г. | | | 31.12.2022 г. | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы | В 2022 году подлежали обеспечению 4 семей. В марте выданы сертификаты. |  |
| 4. | Подпрограмма «Территориальное планирование  и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска,  Комитет по управлению имуществом | 01.01.2022 г. | 31.12.2022г. | 01.01.2022 г. | | | 31.12.2022 г. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | На территории муниципального образования «Город Батайск» разработаны и утверждены 5 проектов планировки и проектов межевания  территорий (в том числе внесение изменений в данные проекты) с целью реализации планов освоения территорий для жилищного строительства |  |
| 4.2. | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01 2022 г. | | 31.12.2022 г. | | сформированные территории для жилищного строительства | Внесены изменений в генеральный план городского округа «Город Батайск», утвержденный решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 №90. На территории муниципального образования «Город Батайск» разработаны и утверждены 5 проектов планировки и проектов межевания  территорий (в том числе внесение изменений в данные проекты) с целью формирования территорий для жилищного строительства. |  |
| 4.3. | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01 2022 г. | 31.12.20212г. | 01.01 2022 г. | 31.12.2022 г. | | | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | План по вводу жилья выполнен на 100% |  |
| 5. | Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска,  Комитет по управлению имуществом, отдел территориального развития и строительства | 01.01 2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01 2022г. | 31.12.2022г. | | | доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | Общая площадь жилого помещения, приходящихся в среднем на одного жителя 33,00 кв.м. |  |
| 5.2. | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, отдел территориального развития и строительства,  предприятия строительного комплекса | 01.01 2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.01 2022 г. | 31.12.2022 г. | | | доступный рынок арендного жилья коммерческого использования  в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Строительство арендного жилья на территории города Батайска не осуществлялось |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2023 № 1143

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат  (тыс. рублей) | | Фактически сложившийся результат  (тыс. рублей) | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Обеспечение реализации  муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | 16 357,3 | | 16 089,3 | 0 | - |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | 5 645,7 | | 5 645,7 | 0 | - |
| «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | 56 602,8 | | 56 602,8 | 0 | - |
| «Территориальное планирование  и развитие территорий, в том числе  для жилищного строительства» | 6 121,9 | | 6 120,0 | 0 | - |
| ВСЕГО | 84 727,7 | 84 457,8 | | 0 | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2023 № 1143

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма  (тыс. рублей)  (+), (-) | причины перераспределения |
| «Обеспечение реализации  муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | - 250 000,00  -153 000,00  - 118 100,00  - 502 000,00 | 50 т.р. - сумма административного штрафа, 50 т.р. для определения средней стоимости квадратного метра общей площади жилья в г. Батайск, 53 т.р. - приобретения программы Гранд Смета | Обращение от 10.03.2022 б/н, (ИСОГД -250 000,00 в связи письмом минэкономразвития о сокращении расходов)  Обращение от 02.06.2022 б/н (ИСОГД - 153 000,00 для перераспределения средств)  Обращение от 23.09.2022 б/г (-118 100,00 компенсационная выплата в связи с выходом на пенсию муниципального служащего)  Обращение от 03.11.2022 б/г (-502 000,00 - в связи со сложивщейся экономии по результатам проведенного анализа за 10 мес. 2022 года) |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | - | - |  |
| «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | + 50 000,00 | Сумма средств необходимая для определения средней стоимости квадратного метра общей площади  жилья |  |
| «Территориальное планирование  и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | + 990 900,00 | Сумма средств необходимая для произведения работ по межеванию зем. участков в соответствии с ППиМ |  |
| ВСЕГО: | - | - |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 5

к постановлению

Администрации

города Батайска

от28.04.2023 № 1143

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования  Ростовской области  (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | **Установленный объем**  **софинансирования**  **расходов тыс. рублей** | | | **Объем фактических расходов федерального бюджета** | | **Объем фактических расходов областного бюджета** | | **Объем фактических расходов местного бюджета** | |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | местный  бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | 1 286,2 | 3 241,9 | 1 117,9 | 1 286,2 | 100 | 3 241,9 | 100 | 1 117,9 | 100 |
| «Территориальное планирование  и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | - | - | 6 121,9 | - | - | 0 | 0 | 6 120,0 | 99,97 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 6

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2023 № 1143

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 84 727,7 | 84 457,8 |
| федеральный бюджет | 1 286,2 | 1 286,2 |
| областной бюджет | 59 794,4 | 59 794,4 |
| местный бюджет | 23 647,1 | 23 377,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Территориальное планирование  и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | всего | 6 121,9 | 6 120,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 6 121,9 | 6 120, |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | финансирование в рамках Программы не предусмотрено | | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | финансирование в рамках Программы не предусмотрено | | |
| Основное мероприятие 1. 3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства,  в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | финансирование в рамках Программы не предусмотрено | | |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план муниципального образования "Город Батайск" | всего | 560,00 | 560,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 560,00 | 560,00 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Батайск" | всего | 580,00 | 580,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 580,00 | 580,00 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на выполнение работ по разработке проекта планирования и межевания на территории на территории Муниципального образования "Город Батайск" | всего | 4 981,9 | 4 980,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 981,9 | 4 980,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Стимулирование развития рынка жилья | финансирование в рамках Программы не предусмотрено | | |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | финансирование в рамках Программы не предусмотрено | | |
| Основное мероприятие 2.2 | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | финансирование в рамках Программы не предусмотрено | | |
| Подпрограмма 3 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | всего | 56 602,8 | 56 602,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 56 552,8 | 56 552,8 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | 56 602,8 | 56 602,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 56 552,8 | 56 552,8 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске | всего | 5 645,7 | 5 645,7 |
| федеральный бюджет | 1 286,2 | 1 286,2 |
| областной бюджет | 3 241,6 | 3 241,6 |
| местный бюджет | 1 117,9 | 1 117,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске | всего | 5 645,7 | 5 645,7 |
| федеральный бюджет | 1 286,2 | 1 286,2 |
| областной бюджет | 3 241,6 | 3 241,6 |
| местный бюджет | 1 117,9 | 1 117,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 16 357,3 | 16 089,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 16 357,3 | 16 089,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | всего | 16 357,3 | 16 089,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 16 357,3 | 16 089,3 |
| внебюджетные источники | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова