АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2011 г.		 № 201			г. Батайск

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011 – 2013 годы»

В целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающему доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищногофонда соцкультбыта и объектов промышленности, привлечениия средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011 – 2013 годы».

2. Заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам - начальнику финансового управления города Батайска (Левиной И.В.) осуществить финансирование программы в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в плановом периоде.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы  Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Владиславского В.Б.

# Мэр города Батайска							 В.В. Путилин

УТВЕРЖДАЮ:

Мэр города Батайска

___________________________ В.В. Путилин

Муниципальная долгосрочная  целевая  программа «Комплексное развитие  инженерной инфраструктуры города Батайска 
на 2011-2013 годы».

Город Батайск

2011год.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации  
города Батайска от 28.02.2011 г. № 201

Паспорт муниципальной долгосрочной  целевой  программы

«Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2013 годы».

| Основание для разработки Программы | Служебная записка на имя Мэра города Батайска |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация города Батайска |
| Основные разработчики Программы Сроки реализации Программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска» 2011-2013годы. |
| Цель и задачи программы | Основная цель Программы- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы , обеспечивающее доступность жилья для граждан , безопасные и комфортные условия проживания в нем. Основными задачами Программы являются : модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищногофонда соцкультбыта и объектов промышленности на период 2011-2013 годы; привлечение средств внебюджетных источников ( в том числе и личные средства граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Перечень программ Исполнители программы | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» Организации коммунального комплекса, Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска». |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за счет всех источников составит– 1 495,07 млн. руб., в том числе: 110,79 млн. руб. – местного бюджета; 301,92 млн. руб. – областного бюджета; 1 082,36 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. Из них по годам: 2011 г. – 322,98 млн. руб., в том числе: 17,45 млн. руб. – местного бюджета; 305,53 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. 2012 г. – 741,29 млн. руб., в том числе: 69,74 млн. руб. – местного бюджета; 225,52 млн. руб. – областного бюджета; 446,03 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. 2013 г. – 430,8 млн. руб., в том числе: 23,6 млн. руб. – местного бюджета; 76,4 млн. руб. – областного бюджета; 330,8 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты | улучшение жилищных условий граждан; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и соцкультбыта и объектов промышленности для обеспечения выполнения программы строительства до 2013 года . |

Система контроля	Непосредственное управление Программой осуществляет разработчик - Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска». Контроль  над  реализацией Программы осуществляет Администрация города Батайска.

ВВЕДЕНИЕ

Город Батайск расположен в 10 км от областного центра – города  Ростова – на – Дону в пойме реки Дон. Население города составляет 104.1 тыс. человек. Наблюдается рост численности населения в последнее время.

Генеральным планом развития города Батайска предусматривается ежегодное строительство и ввод в эксплуатацию не менее 90 тыс.кв.м. благоустроенного жилья. Основные площади под перспективную застройку расположены в Центральном районе и в Юго-Восточном районе. В связи с повышенным спросом на жилье рассматривается возможность корректировки Генплана города для размещения перспективного многоэтажного жилищного строительства в Северо-Западной зоне и Северо-Восточной зоне города. Мощности предприятий города Батайска и города Ростова-на-Дону позволяют выполнять планируемые объемы строительства. Уровень доходов населения при введении эффективности программы ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию программы строительства нового благоустроенного жилья.

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Батайска на период 2011-2013 годы предусматривает обеспечение организациями коммунального комплекса всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую и промышленную застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно- правовых форм к. управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  улучшения экологической обстановки.

Программы направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1996-р «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2012 годы и подпрограмм «Обеспечение земельных, участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городе Батайске .

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города включает в себя два направления :

I Модернизация и реконструкция, корректировка схемы инженерного обеспечения существующих потребителей города с целью повышения надежности и качества коммунально-энергетических услуг .

II. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда соцкультбыта. объектов промышленности города Батайска на 2011-2013 годы.

I. Модернизация и реконструкции, корректировка схемы

инженерного обеспечения существующих потребителей

города с целью повышения надежности и качества

коммунально-энергетических услуг

Программа модернизации и реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры направлена на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах :

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов ( с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит участвовать в отборе на получение средств федерального бюджета для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направления для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования - проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2011-2013 годах. По реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях их финансирования их других источников, в том числе. бюджетов Ростовской области и местного бюджета, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счет бюджетных средств. В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров.

II. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков определенных для вновь строящегося жилищного фонда, соцкультбыта, объектов промышленности города Батайска на 2011-2013 годы.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА

Для обеспечения потребителей города услугами обособленного подразделения в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» используются 217 км сетей водоснабжения, из них 13,4 км  внутриквартальные и 64 подкачивающих насосных станций.

Сети канализации составляют 52,7 км., из них 22,8 км. – внутриквартальные, 
26 насосных канализационных (КНС) и центральная канализационная насосная (ГКНС) производительностью 800 м куб. в час.

Комплекс водопроводных сооружений (КВС – 1) представляет собой 3 резервуара запаса чистой воды общим объемом 18000 м куб.

Количество воды, получаемой с Александровских очистных сооружений, составляет 17000 м куб. в сутки, что является недостаточным для нормального водоснабжения города. Потребность в воде на сегодняшний день составляет 35000 м куб. в сутки.

С начала 2011 года планируется увеличение запаса питьевой воды на 24 000 м куб. с учетом проведенной реконструкции КВС – 1.

Силами обособленного подразделения в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» ведутся перекладки внутриквартальных водопроводных сетей порядка 1,5 км в год. Ведутся работы по замене технологического оборудования на ВНС подкачки.

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 80 %. Обособленное подразделение в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» производит ремонт и замену технологического оборудования на канализационных насосных. Ведутся перекладки самотечных и напорных коллекторов. На сегодняшний день износ сетей составляет 65 %.

Для перспективного развития инженерных коммуникаций города рассмотривается самостоятельно каждый микрорайон со строительством отдельного водопровода диаметром 400 мм и емкостей чистой воды.

Планируемые затраты – 529,69 млн.руб., в том числе местного бюджета – 110,79 млн. руб., областного бюджета – 301,92 млн. руб,, внебюджетных источников финансирования – 116,98 млн. руб

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1. Район жилищной застройки «Северо-Западный»

Включает новые микрорайоны «Западный». «Прибрежный», «Северный берег», «Южный берег»

Планируемый ввод жилья ( 250,+80+21+12.4)= 363,4 тыс. кв. м. Планируемая мощность потребления - 18 МВт

Для создания условий для технологического подключения района «Северо- Западный» планируется строительство :

распределительных пунктов (РП)- 4 шт.

трансформаторных подстанций (БКТП)- 17 шт.

воздушно-кабельных линий 6 кВ- 8 шт ( 19,6 км.)

Планируемая точка подключения электрических сетей - питающий центр БТ-1 ЦЭС ОАО «Ростовэнерго». В целях подключения необходимо провести коренную реконструкцию питающего центра БТ-1.

2.  Район жилищной застройки «Северо-Восточный»

Включает новые микрорайоны «Солнечный-2», «Северо- Восточный».

Планируемый ввод жилья (87,3+178,5)= 265,8 тыс. кв. м.

Планируемая мощность потребления - 26 МВт.

Для создания условий технологического подключения района «Северо-Восточный» требуется строительство :

распределительных пунктов (РП) - 3 шт.

трансформаторных подстанций (БКТП) – 19 шт.

воздушно-капельных линий 6 кВ- 13 шт. (17,95 км)

Планируемая точка подключения – новый питающий центр ЦЭС ОАО «Ростовэнерго»

3. Комплексное развитие сетей электроснабжения города Батайска на 
2011-2013 годы.

Включает модернизацию существующих электросетей, строительство объектов в Юго-Восточной промышленной зоне и зоне строительства Аэропорта.

Для создания условий надежного электроснабжения существующих районов города требуется строительство:

2.1. Новые трансформаторные подстанции (БКТП) общей мощностью Р=4 МВТ

2.2. Новые линии ВЛ – 0,4 кв.

2.3. Реконструкция ВЛ – 04 кВ

2.4 Новые трансформаторные подстанции (КТП) общей мощностью Р=0.4МВТ

4. Район застройки Юго-Восточной промышленной зоны:

Общая планируемая мощность потребления – 12 МВт. Для создания условий технологического подключения района Юго-Восточный промышленной зоны требуется строительство и реконструкция:

1. Реконструкция питающего центра БТ-2 (ЦЭС ОАО «Ростовэнерго»)

2. Трансформаторные подстанции (БКТП) – 12 шт.

3. Воздушно-капельные линии 6 кВ – 10 шт. (36 км)

Планируемые точки подключения – существующие питающие центры ЦЭС ОАО «Ростовэнерго» - БТ – 2, БТ – 3.

Планируемые затраты составят – 780,03 млн. руб., в том числе внебюджетных источников финансирования – 780,03 млн. руб

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время для обеспечения теплоснабжения планируемых объектов застройки необходимо строительство семи новых отопительных котельных и прокладка трубопровода теплоснабжения от котельных потребителям (диаметры и длину трубопроводов определить по проекту). Прогнозируемые затраты комплексного развития системы теплоснабжения города Батайска на период 2011-2013 годы составят ориентировочно 122,69 млн. руб. в том числе внебюджетных источников финансирования – 122,69 млн. руб. Из них планируется на развитие:

МКР «Западный – 3» - 50, 62 млн. руб.

МКР «Северный берег» - 44, 94 млн. руб.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

На территории города Батайска эксплуатируется 854,71 км. наружных газопроводов, в т.ч. наземных – 538,14 км, подземных – 316,57 км, 29 ГРП, 85 ГРПШ. Газификация города осуществляется с 1959 года,  в виду этого 49,94 км подземных газопроводов  выработали  свой ресурс и подлежат перекладке. Количество газифицированных квартир – 38 931, коммунально-бытовых и промышленных предприятий – 370.

Планируемые затраты развития инженерной инфраструктуры составят – 62,66 млн. руб., в том числе внебюджетных источников финансирования – 62,66 млн. руб.

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование работ | 2011 год | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. | Бюджет |  |
| 1. | Сети и сооружения водоснабжения Батайск Западный | 12 511,0 | местный бюджет | Развитие инфраструктуры западной части города, увеличение абонентов |
| 2. | Реконструкция КВС города Батайска, строительство дополнительных резервуаров запасов воды. | 3 292,8 | местный бюджет | Увеличение запасов воды, переход на круглосуточное водоснабжение, улучшение водоснабжения города. |
| 3. | Реконструкция ГКНС ( ПСД) | 1 520,3 | местный бюджет | Обеспечение планируемых строительно-монтажных работ проектно-сметной документацией. |
| 4. | Строительство противопожарного резервуара. | 123,8 | местный бюджет | Обеспечение пожарной безопасности. |
| ИТОГО | 17 447,9 |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения и фактическому финансированию.

- Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

Перечень мероприятий по развитию системы ВКХ города  Батайска на 2011-2013 г

- . «Модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения»

Водоснабжение

| № п/п | Наименование работ | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый объем финансирования по годам млн. руб. | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | «Город Батайск, застройка жилого района «Северо-западный». Сети водоснабжения и водоотведения и сооружения на них». | 203,0 47,9 – МБ 155,1 - ОБ | 0,0 | 103,0 24,3 – МБ 78,7 - ОБ | 100,0 23,6 – МБ 76,4 - ОБ | Обеспечение питьевой водой МКР «Северо-западный» |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Луначарского в городе Батайске Ростовской области. | 34,14 8,06 – МБ 26,08 - ОБ | 0,0 | 34,14 8,06 – МБ 26,08 - ОБ | 0,0 - | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Речной в городе Батайске РО. | 10,08 2,38 – МБ 7,70 - ОБ | 0,0 | 10,08 2,38 – МБ 7,70 – ОБ | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 4 | Реконструкция ВНС – 24 ул. Герцена, 34 (объединение ВНС – 24 и ВНС – 27) | 2,53 Производственная программа ПО «Водоканал» | 2,53 | 0,0 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 5 | Реконструкция ВНС – 31 по ул. Октябрьская, 122 (объединение ВНС – 29 и ВНС – 31) | 2,47 Производственная программа ПО «Водоканал» | 2,47 | 0,0 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 6. | Реконструкция ВНС – 44 по ул. Ушинского,16 (объединение ВНС – 44 и ВНС – 43, 38) | 3,08 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 3,08 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 7. | Реконструкция ВНС – 62 по ул. Энгельса, 422 (объединение ВНС – 62 и ВНС – 19) | 2,06 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 2,06 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 8. | Реконструкция ВНС – 4 по ул. Крупской, 27 (объединение ВНС – 4 и ВНС – 9) | 4,29 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 4,29 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 9 | Реконструкция ВНС-33 по ул. Комсомольская, 113 (объединение ВНС-32 и ВНС-33,37) | 2,4 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 2,4 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 10 | Реконструкция ВНС-52 по СЖМ, 9 (объединение ВНС-52 и ВНС-51) | 2,05 Производственная программа ПО «Водоканал» | 2,05 | 0,0 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 11 | Капитальный ремонт вводов в жилые дома D = 63 мм протяженностью 100 м | 2,37 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,91 | 1,46 | 0,0 | улучшение подачи питьевой воды в жилые дома |
| 12 | Капитальный ремонт телеметрических систем контроля давления в сети по диктующим точкам города | 1,5 Производственная программа ПО «Водоканал» | 1,5 | 0,0 | 0,0 | улучшение контроля телеметрических систем |
| 13 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. 1 – й Пятилетки от ул. Садовой до ул. М. Горького и по ул. М. Горького от ул. 1 – й Пятилетки до ул. Полтавской D = 300 мм протяженностью 300м | 11,38 Производственная программа ПО «Водоканал» | 11,38 | 0,0 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 14 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Октябрьская от ул. Гайдара до ул. Энгельса D = 150 мм протяженностью 1000 м | 8,65 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 8,65 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 15 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Южная от ул. Луначарского до ул. Рыбной D = 100 мм протяженностью 800 м | 6,17 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 6,17 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 16 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Гастелло от ул. Орджоникидзе до ул. Индустриальной D = 200 мм протяженностью 300 м | 5,88 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 5,88 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 17 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Воровского,49 вдоль Восточного шоссе до ул. Проша D = 300 мм протяженностью 500 м | 5,16 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 5,16 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 18 | Капитальный ремонт запорной арматуры D = 100 – 200 мм в количестве 22 шт. | 0,35 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,17 | 0,18 | 0,0 | улучшение качества работы запорной арматуры |
| 19 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов в количестве 26 шт. | 0,31 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,15 | 0,16 | 0,0 | улучшение эффективности тушения пожаров |
| 20 | Ремонт преобразователей частоты, 7 шт. | 0,5 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 0,5 | 0,0 | улучшение качества работы преобразователей частоты |
| 21 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации КВС-1 | 0,19 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,19 | 0,0 | 0,0 | обеспечение пожарной безопасности КВС-1 |
| 22 | Капитальный ремонт релейной защиты ВВ ячеек КВС – 1 в количестве 5 шт. | 1,0 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 1,0 | 0,0 | улучшение эффектив-ности релейной защи-ты ВВ ячеек КВС – 1 |
| 23 | Капитальный ремонт приборов контроля расхода воды и уровня в резервуарах на КВС–1, КВС–2. | 0,4 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 0,4 | 0,0 | улучшение контроля расхода воды |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция ГКНС в городе Батайске Ростовской области | 106,6 25,2 – МБ 81,4 - ОБ | 0,0 | 106,6 25,2 – МБ 81,4 - ОБ | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод, а также защита окружающей среды от вредного воздействия канализационных стоков на флору и фауну |
| 2 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-23 до ул. Пролетарской в городе Батайске Ростовской области. | 21,55 5,1 – МБ 16,45 - ОБ | 0,0 | 21,55 5,1 – МБ 16,45 - ОБ | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 3 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-15 до КНС-23 в городе Батайске РО. | 6,79 1,6 – МБ 5,19 - ОБ | 0,0 | 6,79 1,6 – МБ 5,19 - ОБ | 0,0 | решение санитарно - экологической проб-лемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 4 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 3 по ул. Энгельса от ул. Панфилова до ул. Матросова D = 500 протяженностью 250 м | 7,9 Производст-венная про-грамма ПО «Водоканал» | 7,9 | 0,0 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 5 | Реконструкция напорного коллектора по ул. Октябрьская от КНС – 7 до ул. Орджоникидзе D = 300 мм протяженностью 250 м | 7,6 Производственная программа ПО «Водоканал» | 7,6 | 0,0 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 6 | Капитальный ремонт запорной арматуры на КНС – 13;3;7 D = 150 – 300 мм в количестве 13 шт. | 0,5 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,5 | 0,0 | 0,0 | улучшение качества работы запорной арматуры |
| 7 | Капитальный ремонт электродвигателей с заменой обмоток стартера свыше 7,5 кВт на заводе РЭР КНС – 1 – КНС – 26 в количестве – 15 | 0,45 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,45 | 0,0 | 0,0 | улучшение качества работы электродвигателей |
| 8 | Капитальный ремонт вакуумных выключателей ВКМ – 400 А в количестве 4 шт. | 1,3 0,3 – МБ 1,0 - ОБ | 0,0 | 1,3 0,3 – МБ 1,0 - ОБ | 0,0 | улучшение эффекти-вности работы вакуум-ных выключателей |
| 9 | Капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Матросова от КНС – 17 до ул. Ленина D = 150 мм протяженностью 250 м | 11,8 2,8 – МБ 9,0 - ОБ | 0,0 | 11,8 2,8 – МБ 9,0 - ОБ | 0,0 | решение санитарно - экологической проб-лемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 10 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации ГКНС | 0,42 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,42 | 0,0 | 0,0 | обеспечение пожарной безопасности ГКНС |
| 11. | Капитальный ремонт КНС-13 (ремонт здания, замена насосов) | 3,1 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 3,1 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 12 | Переключение СКВО на КНС-18А | 4,1 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 4,1 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 13 | Капитальный ремонт КНС-2 | 2,02 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 2,02 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 14 | Капитальный ремонт ГКНС (здание и мастерские) | 4,54 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 4,54 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 15 | Капитальный ремонт КНС-7 | 2,0 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 2,0 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 16 | Капитальный ремонт КНС-1 и хозяйственных бытовых помещений | 4,0 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 4,0 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 17 | Реконструкция самотечной канализации от дома № 197 по ул. Коммунистической до КНС-2 Д=300 мм протяженностью 580м | 9,51 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 9,51 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 18 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от дома № 11 Авиагородка до КНС-15 Д=300 мм протяженностью 470м | 8,1 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 8,1 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
|  | ИТОГО: | 512,24 93,34 - МБ 301,92 – ОБ 116,98 - ВБИФ | 38,22 0,0 – МБ 0,0 – ОБ 38,22-ВБИФ | 374,02 69,74 – МБ 225,52 – ОБ 78,76-ВБИФ | 100,0 23,6 – МБ 76,4 – ОБ 0,0 - ВБИФ |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

Директор обособленного подразделения

в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» 											В.Б. Костенко

- Перечень мероприятий развитию инженерной инфраструктуры филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз»

(производственная программа, внебюджетные источники финансирования)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый объем финансирования по годам млн. руб. | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Расширение сети газоснабжения с установкой ГРПШ по ул. Октябрьской в р – не ж/д № 118 в городе Батайске. | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 2 | Расширение сети газоснабжения с установкой ГРПШ в р – не ДОС № 18 в городе Батайске. | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 3 | Техническое перевооружение. Замена г/пр. с.д. в р. – не ул. Булгакова от ул. 2 – й Пятилетки до железной дороги в городе Батайске. | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 4 | Техническое перевооружение. Замена г/пр. ср.д. по ул. Щорса от ул. Тельмана до колодца в р – не №12 в городе Батайске. | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 5 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ – 13 1Н – У1 по ул. Гайдаш – ул. Гайдара в городе Батайске. | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 6 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ – 13 – 1 Н – У1 по ул. Некрасова – ул. Седова в городе Батайске. | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 7 | Замена газопровода среднего давления по ул. Московская от ж/д №148 до ж/д №158 в городе Батайске. | 1,1 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 8 | Замена газопровода низкого давления по ул. Московская от ж/д №148 до ж/д №158 в городе Батайске. | 0,9 | 0,00 | 0,9 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 9 | Замена газопровода по ул. Авиационная от ул. Тельмана до котельной в/ч №44528 | 45 | 0,00 | 0,00 | 45 | улучшение системы газоснабжения города |
| 10 | Проводящий газопровод среднего давления с установкой ГРПШ к МКР «Восточный» (ул. Талалихина) | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | обеспечение газом нового микрорайона |
| 11 | Проводящий газопровод среднего давления с установкой ГРПШ к МКР в районе ПЧЛ | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | обеспечение газом нового микрорайона |
| 12 | Замена газопровода по ул. Луначарского от ул. Коваливского до ул. Луначарского, 189 | 0,9 | 0,00 | 0,9 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 13 | Перекладка газопровода по пер. Ростовский от ул. Московской до Котельной | 0,8 | 0,00 | 0,8 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
|  | ИТОГО: | 62,66 62,66-ВБИФ | 7,06 7,06 - ВБИФ | 2,6 2,6 - ВБИФ | 53 53 - ВБИФ |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

Директор филиала « Батайскгоргаз»  ОАО «Ростовоблгаз»			И.Ю. Любченко

- Перечень мероприятий по  развитию системы теплоснабжения Батайского РТС филиала «Донэнерго»

(производственная программа, внебюджетные источники финансирования)

| № п/п | Наименование объектов инженерной инфраструктуры | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый объем инвестиций по годам млн. руб. | Территория инженерного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Жилой дом по ул. Комарова, 132 а ООО СМП – 162 | 7,6 | 7,6 | 0,000 | 0,000 | МКР «Восточный» |
| 2 | 17 этажный жилой дом по ул. Речная, 109 ООО «Юг – Трансинвест» | 5,1 | 0,000 | 0,000 | 5,1 | МКР «Восточный» |
| 3 | 17 этажный жилой дом по ул. Воровского, 53 ООО – «Ростовцентрстрой» | 3,53 | 0,000 | 3,53 | 0,000 | МКР «Восточный» |
| 4 | Жилой дом по ул. Воровского, 69 | 6,3 | 0,000 | 0,000 | 6,3 | МКР «Восточный» |
| 5 | 9 этажный жилой дом по ул. К. Маркса, 34 | 4,6 | 0,000 | 4,6 | 0,000 | МКР «Центральный» |
| 6 | МКР «Западный – 3» | 50,62 | 23,08 | 27,54 | 0,000 | МКР «Западный» |
| 7 | МКР «Северный берег» | 44,94 | 0,000 | 21,71 | 23,23 | МКР «Северный берег» |
|  | ИТОГО | 122,69 122,69-ВБИФ | 30,68 30,68 - ВБИФ | 57,38 57,38 - ВБИФ | 34,63 34,63 - ВБИФ |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

Начальник  Батайского  района

тепловых сетей филиала «Донэнерго» 					В.В. Логвинов

- Перечень мероприятий филиала ОАО «Донэнерго Батайские МЭС»

(производственные программы, внебюджетные источники финансирования)

Перечень мероприятий программы комплексного развития сетей электроснабжения г. Батайска

(модернизация существующих распределительных сетей и строительство объектов в новой промышленной зоне)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам млн. руб. | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Установка двух новых КТП на ул. Красноярская взамен КТП – 29 с реконструкцией отходящих ВЛ – 0,4 кВ (для разгрузки существующих линий) город Батайск. | 15,12 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | повышение качества и надежности электроснабжения, снижение процента технических потерь в сетях; модернизация оборудования; снижение затрат на ремонтные работы, связанные с отказом оборудования; сокращение недоотпуска электроэнергии потребителю |
| 2 | Установка новой 2 БКТП – 630 – 6/0,4кв взамен ТП – 76 с реконструкцией отходящих ВЛ – 0,4 кВ (СИП – 2А) в городе Батайске. | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ, отходящих от ТП – 86 в городе Батайске. | 7,28 | 7,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Реконструкция Л – 144 (от БТ – 1 до КРН – 6) с заменой провода на (СИП и установкой реклоузеров, город Батайск. | 7,45 | 0,00 | 7,45 | 0,00 |  |
| 5 | Реконструкция Л – 141 (от БТ – до ТП – 163) с заменой провода на СИП и установкой трех реклоузеров, город Батайск. | 10,12 | 0,00 | 10,12 | 0,00 |  |
| 6 | Замена КТП – 95 с реконструкцией отходящих ВЛ – 0,4 кВ в Западном Батайске. | 6,27 | 6,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Строительство ЛЭП – 6кВ (Л – 135) от БТ – 1 до РП – 1 в городе Батайск. | 7,76 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | снижение аварийности, в том числе связанной с недоопуском электроэнергии в зоне обслуживания РП-1 и Л-135; увеличение потребляемой мощности от РП-1; повышение надежности и резервирование мощности для потребителей 1 и 2 категорий от разных независимых источников питания |
| 8 | Реконструкция Л – 123 (от БТ – 1 до КТП 35) с заменой провода на СИП в городе Батайске. | 18,85 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | повышение качества и надежности электроснабжения, снижение процента технических потерь в сетях; модернизация оборудования; снижение затрат на ремонтные работы, связанные с отказом оборудования; сокращение недоотпуска электроэнергии потребителю |
| 9 | Замена КТП – 136 на КТПН – 400 с строительством 6/0,4 кВ и реконструкцией ВЛ – 04 в городе Батайске. | 5,05 | 0,00 | 5,05 | 0,00 |  |
| 10 | Замена КТП – 141 на КТПН – 400 с строительством 6/0,4 кВ и реконструкцией ВЛ – 0,4 кВ в городе Батайске. | 6,15 | 0,00 | 6,15 | 0,00 |  |
| 11 | Замена ГКТП – 10 на КТПП – ПВ – 400 кВА с реконструкцией ВЛ – 0,4 кВ в городе Батайске. | 10,17 | 0,00 | 10,17 | 0,00 |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 14, город Батайск. | 5,4 | 0,00 | 5,4 | 0,00 |  |
| 13 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 46 и ТП – 48 город Батайск. | 6,59 | 0,00 | 6,59 | 0,00 |  |
| 14 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 91, город Батайск. | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 0,00 |  |
| 15 | Замена ТП – 56 на БКРП с реконструкцией ВЛ – 0,4 кВ, город Батайск. | 10,19 | 0,00 | 10,19 | 0,00 |  |
| 16 | Монтаж КТП – 400 кВА (угол ул. Ленина/ул. Кооперативная) со строительством ВЛ – 6/0,4 кВ в городе Батайске. | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | монтаж КТП-400кВА в центр нагрузок с выводом дополнительных групп 0,4кВ, сокращение протяженности существующих ВЛ-0,4кВ, отходящих от рядом расположенных ТП |
| 17 | Монтаж КТП – 400 кВА (ул. Озерная) со строительством ВЛ – 6/0,4 кВ (СИП) в городе Батайске. | 4,92 | 0,00 | 4,92 | 0,00 |  |
| 18 | Монтаж КТП – 400 кВА (угол ул. Рыбная/ул. Шевченко) со строительством ВЛ – 6/0,4 кВ в городе Батайске. | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 0,00 |  |
| 19 | Строительство ВЛ – 6 кВ (Л – 132) от ТП – 44 до РП – 9 в городе Батайске. | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | снижение аварийности, в том числе связанной с недоотпуском электроэнергии в зоне обслуживания РП-9 и Л-132;увеличение потребляемой мощности от РП-9; повышение надежности и резервирование мощности для потребителей 1 и 2 категорий от разных независимых источников питания |
| 20 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ, отходящих от КТП – 15, город Батайск | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | повышение качества и надежности электроснабжения, снижение процента технических потерь в сетях; модернизация оборудования; снижение затрат на ремонтные работы, связанные с отказом оборудования; сокращение недоотпуска электроэнергии потребителю |
| 21 | Замена ТП – 8 на БКТП с реконструкцией ВЛ – 0,4 кВ, город Батайск. | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 11,77 |  |
| 22 | Реконструкция РУ – 6/0,4 кВ в РП – 1, город Батайск. | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 6,15 |  |
| 23 | Строительство ВЛ 6 кВ (двухцепная) от ПС 110/10/6 НС – 1 ПО «ЮЭС Ростовэнерго»до ТП – 56, город Батайск. | 21,9 | 0,00 | 0,00 | 21,9 | монтаж КТП-400кВА в центр нагрузок с выводом дополнительных групп 0,4кВ, сокращение протяженности существующих ВЛ-0,4кВ, отходящих от рядом расположенных ТП |
| 24 | Монтаж КТП – 400 кВа. (ул. М. Горького/ ул. Революционная) ВЛ 6/0,4 кВ, кВ, город Батайск. | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | повышение надежности электроснабжения Батайск-Западного, не зависящего от БТ-1; поставка недостающей мощности, сокращение потерь на транспортировку электроэнергии |
| 25 | Активация диспетчерского щита Батайских МЭС с организацией передачи данных ТМ на участке ЦЭС – БМЭС | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | повышение надежности электроснабжения Батайск-Западного, не зависящего от БТ-1; поставка недостающей мощности, сокращение потерь на транспортировку электроэнергии |
| 26 | Комплекс диспетчерской УКВ связи Батайских РЭС БМЭС | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | обеспечение надежной связи диспетчера с оперативно-ремонтным персоналом; повышение оперативности управления сетями; улучшение ОТ и безопасности при проведении работ |
| 27 | Телемеханизация распределительных пунктов (РП1, РП2, РП4, РП6, РП9, РП10) Батайского РЭС, город Батайск. | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | возможность в режиме реального времени получать информацию о работе оборудования энергообъектов и отслеживать состояние параметров сети. |
| 28 | Устройство систем управления сбора информации учета электроэнергии БМЭС | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | повышение оперативности получения данных, контроль над работой по сбору информации; обслуживание большего количества счетчиков; переход работы ОПЭ на более высокий уровень |
| 29 | Мероприятия по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве аэропорта |  |  |  |  |  |
|  | установка трансформаторных подстанций (БКТП) в количестве – 4 шт. (Р=4 мВт) | 24 | 8 | 8 | 8 | обеспечение электроснабжением |
|  | Прокладка двух воздушно-кабельных линий 6 кВ (от БТ-2, БТ-3) протяженностью 9 км | 17 | 6 | 6 | 5 | обеспечение электроснабжением |
|  | Реконструкция питающего центра БТ – 2 (ЦЭС ОАО «Ростовэнерго») | 20 | 10 | 10 | 0,0 | повышение надежности электроснабжения |
| 30. | Мероприятия по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям при создании Юго-Восточной промышленной зоны |  |  |  |  |  |
|  | Установка новых трансформаторных подстанций (БКТП) в количестве 12 шт. | 72 | 24 | 24 | 24 | обеспечение электроснабжением |
|  | Прокладка двух воздушно кабельных линий 6 кВ (от БТ-2, БТ-3) протяженностью 36 км. | 56 | 18 | 18 | 20 | обеспечение электроснабжением |
| 31. | ПИР будущих лет | 11 | 4,17 | 3,89 | 2,94 |  |
| 32. | Приобретение оборудования не требующего монтажа, - всего: | 24,97 | 4,89 | 10,32 | 9,76 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | машины и спецмеханизмы | 20,28 | 3,24 | 7,67 | 9,37 |  |
|  | инструмент, приборы | 3,25 | 1,07 | 1,96 | 0,22 |  |
|  | оргтехника | 1,44 | 0,58 | 0,69 | 0,17 |  |
|  | ВСЕГО | 456,03 456,03-ВБИФ | 124,57 124,57 - ВБИФ | 196,29 196,29 - ВБИФ | 135,17 135,17 - ВБИФ |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

Директор филиала ОАО

«Донэнерго Батайские МЭС»							      					               И.Н. Стрельченко

Перечень мероприятий по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки (ООО Гипрошахт)

| № п/п | Наименование мероприятия для создания условий для технологического присоединения ( по существующим сетям сетевой организации) | Планируемая мощность МВт | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам, млн. руб. | Точка подключения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | МКР Прибрежный | 4 | 33 | 11 | 11 | 11 | БТ – 1 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго» |
| 1.1 | Строительство РП – 1 шт. |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка 2 БКТП – 2 шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство ВЛ – 6 кВ 2шт. L = 5,9 км |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | МКР «Северный берег» | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | БТ – 1 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 2.1 | Установка 2 БКТП – 400 – 6/0, 4 кВ – 2 шт. |  | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство ВЛ – 6 кВ L = 2.2 км. |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | МКР «Западный» | 8 | 75 | 25 | 25 | 25 | БТ – 1 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 3.1 | Установка 2 БКТП – 630 – 6/0, 4 кВ – 7 шт. |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство РП – 2 шт. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство 4 – х. ВЛ – 6 кВ L = 7.8 км |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 4 | МКР «Южный берег» | 4 | 31 | 10 | 10 | 11 | БТ – 1 | Получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 4.1 | Строительство РП – 1 шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка 2 БКТП – 630 – 6/0, 04кВ – 2 шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство ВЛ – 6 кВ от БТ – 1 L = 3.7 км |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 18 | 150 150 - ВБИФ | 49 49 - ВБИФ | 50 50 - ВБИФ | 51 51-ВБИФ |  |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

Директор филиала ОАО

«Донэнерго Батайские МЭС»							      					               И.Н. Стрельченко

Перечень мероприятий по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки «Северо-Восток»

| № п/п | Наименование мероприятия для создания условий для технологического присоединения ( по существующим сетям сетевой организации) | Планируемая мощность МВт | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам млн. руб. | Точка подключения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | МКР «Северо-Восточный» | 18 | 124 | 41 | 41 | 42 | БТ – 7 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 1.1 | Установка 2БКТП -630-6/0, 4.4 кВ – 12 шт. |  | 72 | 24 | 24 | 24 |  |  |
| 1.2 | Строительство РП – 3 шт. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство ВЛ – 6 кВ – 6 шт. L = 12 км |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 2 | МКР «Солнечный – 2» | 8 | 50 | 15 | 20 | 15 | БТ – 7 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 2.1 | Строительство 3 – х. ВЛ – 6 кВ L = 5.95 км |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка 2 БКТП – 400 – 6/0, 4 кВ – 7 шт. |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 26 | 174 174 - ВБИФ | 56 56-ВБИФ | 61 61-ВБИФ | 57 57 - ВБИФ |  |  |
|  | ИТОГО за раздел филиала ОАО «Донэнерго Батайские МЭС» |  | 780,03 780,03-ВБИФ | 229,57 229,57-ВБИФ | 307,29 307,29 - -ВБИФ | 243,17 243,17 - -ВБИФ |  |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

Директор филиала ОАО

«Донэнерго Батайские МЭС»							      					               И.Н. Стрельченко

Сводная ведомость

планируемого финансирования Программы «Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2013 годы»

| Разделы Программы, перечень мероприятий | Объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |
|  |  | 2011 | В т.ч. по источникам финансирования | 2012 | В т.ч. по источникам финансирования | 2013 | В т.ч. по источникам финансирования |
|  |  |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой | 1477,62 93,34-МБ 301,92-ОБ 1082,36-ВБ | 305,53 | 0,0 | 0,0 | 305,53 | 741,29 | 69,74 | 225,52 | 446,03 | 430,8 | 23,6 | 76,4 | 330,8 |
| Модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | 512,24 93,34-МБ 301,92-ОБ 116,98- ВБ | 38,22 | 0,0 | 0,0 | 38,22 | 374,02 | 69,74 | 225,52 | 78,76 | 100 | 23,6 | 76,4 | 0,0 |
| Мероприятия развития инженерной инфраструктуры филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» | 62,66 62,66- ВБ | 7,06 | 0,0 | 0,0 | 7,06 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 53 | 0,0 | 0,0 | 53 |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Батайского РТС филиала «Донэнерго» | 122,69 122,69-ВБ | 30,68 | 0,0 | 0,0 | 30,68 | 57,38 | 0,0 | 0,0 | 57,38 | 34,63 | 0,0 | 0,0 | 34,63 |
| Мероприятия программ филиала ОАО «Донэнерго Батайские МЭС», в том числе: | 780,03 780,03-ВБ | 229,57 | 0,0 | 0,0 | 229,57 | 307,29 | 0,0 | 0,0 | 307,29 | 243,17 | 0,0 | 0,0 | 243,17 |
| комплексное развитие сетей электроснабжения | 456,03 456,03-ВБ | 124,57 | 0,0 | 0,0 | 124,57 | 196,29 | 0,0 | 0,0 | 196,29 | 135,17 | 0,0 | 0,0 | 135,17 |
| создание условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки (ООО Гипрошахт) | 150,0 150,0-ВБ | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| мероприятия по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки «Северо-Восток» | 174,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| ИТОГО по Программе | 1 495,07 110,79-МБ 301,92-ОБ 1082,36-ВБ | 322,98 | 17,45 | 0,0 | 305,53 | 741,29 | 69,74 | 225,52 | 446,03 | 430,8 | 23,6 | 76,4 | 330,8 |