Приложение № 2 

 к муниципальной долгосрочной 

целевой программы « Развитие 

жилищного хозяйства в городе 

Батайске на 2012-2014 годы»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель
	Ожидаемый результат
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	всего
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	

	1.
	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или  специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов без привлечения средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	2012 – 2014
	Администрация города Батайска, МУ «УЖКХ» Администрации города Батайска
	улучшение технического состояния жилищного фонда на территории Ростовской области до уровня нормативной эксплуатации
	66622,9
	17752,3
	23557,3
	25313,3
	областной бюджет

	
	
	
	
	
	16760,1
	4465,9
	5926,2
	6368,0
	местный бюджет

	2.
	Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы
	2012 – 2014


	Администрация города Батайска, МУ «УЖКХ» Администрации города Батайска
	обновление лифтового оборудования
	14256,2
	1901,3
	7607,6
	4747,3
	областной бюджет

	
	
	
	
	
	3586,4
	478,3
	1913,8
	1194,3
	местный бюджет


Начальник МУ «УЖКХ» Администрации города Батайска                                                                                             В.Н. Покусаев

