Приложение
к постановлению Администрации

 города Батайска

от 07.12.2011 г. № 2219
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ БАТАЙСКЕ НА 2012-2014 ГОДЫ»

I. Паспорт долгосрочной целевой программы
«Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске на 2012-2014 годы»
	1.1. Наименование Программы
	Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске на 2012-2014 годы» (далее – Программа)

	1.2. Основание для разработки Программы
	· Постановление Администрации Ростовской области от 12.08.2011г. №520 « Об областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области на 2012 – 2015 годы»

	1.3. Заказчик Программы
	Администрация города Батайска

	1.4. Разработчик Программы
	Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска» (далее – МУ «УЖКХ»)

	1.5. Основные цели Программы
	· улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом;

	1.6. Основные задачи Программы
	· обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в целях приведения их в нормативное техническое состояние;

· формирование правового и финансового механизма замены и модернизации лифтов;

· создание условий для управления многоквартирными домами

	1.7. Сроки реализации Программы
	2012-2014 годы. Программа не предусматривает этапов реализации

	1.8. Структура Программы
	Паспорт Программы;
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы;

Раздел 3. Сроки реализации Программы;

Раздел 4. Целевые индикаторы и показатели Программы;

Раздел 5. Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы;

Раздел 6. Нормативное обеспечение;

Раздел 7. Механизм реализации Программы. Организация управления и контроль над ходом реализации Программы;
Раздел 8. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы;

	1.10. Мероприятия Программы
	· капитальный ремонт многоквартирных домов;

· замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы;

· создание условий для управления многоквартирными домами.

	1.11. Исполнитель и соисполнитель Программы
	Администрация города Батайска, Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Администрации города Батайска

	1.12. Участники Программы
	управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК), жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, обслуживающие организации, собственники помещений в многоквартирных домах

	1.10. Объем и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составляет 113261,3 тыс. рублей
в 2012 году26787,2 тыс. рублей,

в 2013 году 44637,3 тыс. рублей;

в 2014 году 41836,8 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета:
в 2012 году19653,6 тыс. рублей,
в 2013 году 31164,9 тыс. рублей,
в 2014 году 30060,6 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета:

в 2012 году4944,2 тыс. рублей,
в 2013 году 7840,0 тыс. рублей,
в 2014 году 7562,3 тыс. рублей,
за счет средств собственников:

в 2012 году2189,4 тыс. рублей,
в 2013 году 5632,4 тыс. рублей,
в 2014 году 4213,9 тыс. рублей,
Источники финансирования Программы – средства областного и городского бюджетов, собственников на условиях долевого финансирования. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в сроки утверждения областного и городского бюджетов.
Программа финансируется в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в бюджете муниципального образования «Город Батайск». 

	1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	· Проведение капитального ремонта не менее 10,2 тыс. м2 общей площади многоквартирных домов;

· замена и модернизация 10 лифтов;
· обучение 5 человек основам управления многоквартирными домами

	1.13. Система организации контроля над реализацией Программы
	Контроль над ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Батайска в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством


Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами
Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, на территории города Батайска должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления многоквартирными домами.

Собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать и реализовать один из следующих способов управления:

управление управляющей организацией;

управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

В городе Батайске насчитывается 688 многоквартирных домов, общей площадью 1262,9 кв.м. 

На 1 января 2011 г. 100 % от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления (либо определена по результатам открытого конкурса управляющая организация для управления многоквартирным домом), в том числе: 41,28 процента – непосредственный способ управления, 10,76 процента – управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, 47,96 процента – управление управляющей организацией.

В сфере управления многоквартирными домами работают 21 управляющая организация, 66 ТСЖ и ЖСК либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов.

Наиболее значимыми препятствиями при реализации способа управления многоквартирными домами являются:

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов
в связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов;

изношенность дорогостоящего оборудования, установленного в многоквартирных домах;

отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления жилищным фондом, необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами, а также недостаточная информационно-методическая работа с населением;
недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых помещений для совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным домом, техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества дома;

отсутствие прозрачных и взаимно понятных отношений между собственниками жилых помещений и управляющими организациями (договор управления многоквартирным домом в большинстве случаев заключается формально); 

уклонение управляющих организаций от заключения договоров на поставку коммунальных ресурсов в многоквартирный дом, с условием расчетов за потребленные ресурсы на границе балансовой принадлежности сетей.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.

Более 50 процентов жилищного фонда города Батайска составляют многоквартирные дома, имеющие значительный процент физического износа и требующие незамедлительного капитального ремонта.

Для ускорения процесса выбора способа управления в многоквартирных домах, улучшения технического состояния жилья, начиная с 2007 года за счет средств областного бюджета предоставлялась государственная поддержка на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ управления.

С 2008 года эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонда), нацеленный на активизацию процесса реформирования ЖКХ.

Начиная с 2009 года предоставление средств областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в зависимости от выполнения муниципальными образованиями условий реформирования ЖКХ, в числе которых – увеличение количества многоквартирных домов, управляемых ТСЖ и управляющими организациями. От стимулирования выбора способа управления в многоквартирных домах осуществлен переход к стимулированию качественных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это позволило сформировать конкурентный рынок управления многоквартирными домами, укрепить позиции коммерческих организаций коммунального комплекса, основанные на праве частной собственности. 

В общем итоге за 2008 – 2011 годы в городе Батайске на капитальный ремонт домов направлено 305103,49 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 196172,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 89374,61 тыс. рублей;

средства городского бюджета – 17078,23 тыс. рублей;
средства собственников – 2478,35 тыс.рублей.
В результате реализации мероприятий по капитальному ремонту за 2008 – 2011 годы в муниципальном образовании «город Батайск» отремонтировано 95 многоквартирных домов общей площадью более 300 тыс. квадратных метров.

В целях поддержания эксплуатационного ресурса жилищного фонда, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования, в региональную программу капитального ремонта включались многоквартирные дома с физическим износом от 30 до 70 процентов (в 2011 году – от 50 до 70 процентов).

Выполненных мероприятий по капитальному ремонту инженерных систем, крыш, фасадов, подвальных помещений, подъездов недостаточно для доведения технического состояния жилищного фонда города Батайска до нормативного уровня.  

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов требуется продолжить оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах. 

С каждым годом обостряется проблема безопасной эксплуатации лифтов. Действующее законодательство, в том числе Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», исходит из принципа недопущения эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы.

В жилищном фонде города Батайска насчитывается 125 лифта. Анализ технического состояния лифтового оборудования в многоквартирных домах показал, что 15 лифтов нуждаются в замене, из них к 1 января 2012 г. 5 лифтов отработают установленный срок службы. Значительная часть лифтов не соответствует требованиям безопасности, ресурсосбережения, пожарозащищенности, не обеспечивает доступность пользования для маломобильных групп граждан, нуждается в модернизации или замене.

Лифт – предмет повседневного пользования, неотъемлемая часть современного быта, инструмент, обеспечивающий комфортность проживания граждан. В связи с высокой стоимостью замены и модернизации лифтов необходимо предусмотреть меры государственной поддержки по данному направлению.
Процесс реформирования жилищного хозяйства продолжается в условиях динамично развивающегося законодательства. По-прежнему актуальным являются улучшение технического состояния жилья, стабилизация рынка управления многоквартирными домами, развитие общественной инициативы в сфере управлении жильем. Немаловажное значение имеет формирование активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав.

Решение поставленных задач возможно при условии применения программно-целевого метода.
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом.
Целями Программы являются:

· создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

· повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

· обеспечение бесперебойной работы лифтов в многоквартирных домах;

· создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Батайска;

· развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, осуществляются с целью:

· улучшения условий проживания собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их прав как потребителей жилищно-коммунальных услуг;

· развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами;

· широкого применения договорных отношений на всех этапах производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе между собственниками помещений в многоквартирных домах и исполнителями коммунальных услуг, между исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями;

· поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Меры государственной поддержки в рамках настоящей Программы могут осуществляться в таких формах, как:

· предоставление управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

· предоставление субсидий на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации;

· содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, и обучению лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

· обеспечение информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

· организовать адресную поддержку управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

· реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме;

· повысить уровень безопасности граждан при пользовании лифтами;

· обеспечить развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;

· создать условия для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами;

· обеспечить информирование населения о направлениях реформирования системы управления многоквартирными домами.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Программы.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Срок реализации мероприятий Программы: 2012 – 2014 годы. Программа не предусматривает этапов реализации, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Раздел 4. Целевые индикаторы и показатели Программы.
К целевым показателям и индикаторам Программы относятся:

доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта;

доля многоквартирных домов по городу Батайску, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

доля многоквартирных домов по городу Батайску, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирным домом посредством ТСЖ, ЖСК либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов;

доля многоквартирных домов по городу Батайску, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации;

доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем 25 процентов;
общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт;

количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт;

доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах на территории города Батайска;

количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами;

доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Прогнозируемые значения показателей и индикаторов реализации Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Раздел 5. Система программных мероприятий.

Ресурсное обеспечение Программы

Программа содержит мероприятия по трем направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения с применением программно-целевого метода:

· капитальный ремонт многоквартирных домов;

· замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы;

· создание условий для управления многоквартирными домами.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к Программе.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы ее основным целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, государственный заказчик Программы готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня мероприятий Программы, согласовывает предложения с комиссией Администрации Ростовской области по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти (далее – комиссия).

В случае поддержки комиссией предложений о приостановлении либо прекращении реализации Программы государственный заказчик Программы вносит в соответствии с Регламентом Администрации Ростовской области проект постановления Администрации Ростовской области.

Ресурсное обеспечение Программы складывается из средств областного бюджета, городского бюджетов и внебюджетных источников, в том числе средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 6. Нормативное обеспечение

В целях реализации Программы требуется разработка и принятие Администрацией города Батайска правового акта  об утверждении порядка проведения энергетических обследований многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.
Раздел 7. Механизм реализации Программы

7.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Меры финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются при условии выбора собственниками помещений в многоквартирных домах одного из следующих способов управления:

1. управление управляющими организациями;

2. управление ТСЖ, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.

В рамках проведения капитального ремонта многоквартирных домов планируется оказывать финансовую помощь управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов без привлечения средств финансовой поддержки.
Меры государственной поддержки в рамках реализации данного мероприятия Программы предоставляются при условиях:

· оплаты за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах доли софинансирования капитального ремонта;

· оплаты за счет средств городского бюджета доли участия муниципального образования как собственника помещений в многоквартирных домах в софинансировании капитального ремонта.

Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Предоставление финансовой помощи управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта и (или) изготовление проектно-сметной документации многоквартирных домов, проведение энергетических обследований многоквартирных домов из городского бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, устанавливается нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.

Направление средств городского бюджета на мероприятия Программы осуществляется в объеме не ниже уровня софинансирования, установленного нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.

Средства областного и городского бюджетов имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления, управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами на иные цели.

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются следующие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда: 
1) технические критерии:

· техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

· физический износ многоквартирного дома 50 и более процентов;

· продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

· комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части видов работ при условии объективной потребности в их проведении), реализация требований энергоэффективности;

· качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет – повышению энергоэффективности);
2) организационные критерии:

· степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектно-сметной документации);

· степень самоорганизации собственников помещений многоквартирного дома (наличие решений общих собраний о выборе совета многоквартирного дома, утверждении плана текущего ремонта);
3) финансовые критерии:

· доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

· финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги).

Основанием для включения в план мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на очередной год в рамках настоящей Программы являются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников с принятым решением о выборе способа управления многоквартирным домом и об участии в настоящей Программе;
2) протокол общего собрания собственников с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств на финансирование капитального ремонта, порядке расчетов за выполненные работы;
3) заявка управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива на включение в сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств финансовой поддержки в соответствующем году;
4) дефектная ведомость, составленная управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом и согласованная с собственниками;
5) проектная или сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке;

6) иные документы, установленные действующими нормативными правовыми актами.
Решение о выборе подрядной организации по капитальному ремонту:

· утверждается общим собранием членов ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, если в соответствии с уставом это не является компетенцией правления;

· принимается управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме.

Выбор подрядной организации оформляется:

· протоколом общего собрания либо решением правления ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива 
(в зависимости от компетенции, установленной уставом);

· приказом управляющей организации.

Порядок выплаты ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется Администрацией города Батайска.

ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие организации открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 – 2015 годах в расчете на один квадратный метр общей площади помещений составит:

в 2012 году –  10 316,8 рублей (дефлятор – 107,5);

в 2013 году – 10 966,8 рублей (дефлятор – 106,3);

в 2014 году – 11 591,9 рублей (дефлятор – 105,7);

в 2015 году – 11 591,9 рублей.
Капитальному ремонту подлежит общее имущество многоквартирного дома. Состав общего имущества в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту, определяется общим собранием собственников многоквартирного дома в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». 

Работы по капитальному ремонту должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В целях обеспечения требований энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы предусмотрено предоставление средств на проведение энергетических обследований многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

В отношении каждого из домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Программы, проводится два энергетических обследования.

Первое энергетическое обследование проводится до разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт в целях определения необходимого состава работ по капитальному ремонту, второе – по завершении капитального ремонта с составлением энергетического паспорта и присвоением многоквартирному дому класса энергетической эффективности.

Порядок проведения энергетических обследований многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, утверждается Постановлением Администрации города Батайска.

Требования энергетической эффективности не применяются к многоквартирным домам, капитальный ремонт которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).
Рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
Функция строительного контроля за проведением капитального ремонта многоквартирного дома выполняется заказчиком работ или иным юридическим (физическим) лицом, наделенным соответствующими правами управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление данным многоквартирным домом. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицо, осуществляющее функции строительного контроля, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким работам.

Затраты на проведение строительного контроля включаются в смету на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

7.2. Замена и модернизация лифтов, 

отработавших нормативный срок службы

Замена и модернизаций лифтов, отработавших нормативный срок службы, производится в целях:

· обеспечения безопасной, эффективной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах;

· внедрения ресурсосберегающих технологий;

· внедрения современных систем диспетчерского контроля работы лифтов.

Перечень объектов по замене и модернизации лифтов формируется на основе заявок, поступивших от руководителей управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление  многоквартирными домами.

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются следующие критерии:

1. Технические критерии:

1.1. Продолжительность эксплуатации лифтов (срок службы после ввода в эксплуатацию).

1.2. Техническое состояние лифтов.

2. Организационные критерии:

2.1. Доля голосов, поданных собственниками за решение о проведении работ по замене (модернизации) лифтов и долевом финансировании, от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Наличие проектно-сметной документации.

2.3. Наличие заключения экспертизы проектно-сметной документации.

3. Финансовые критерии:

3.1. Размер доли софинансирования расходов на замену (модернизацию) лифтов.

3.2. Привлечение кредитных средств.  

Анализ технического состояния лифтов осуществляется специализированной организацией, обеспечивающей его техническое обслуживание. При достижении предельных нормативных сроков работы оборудования, а также в случаях увеличения количества сбоев в работе лифтов указанная организация вносит предложение организации, управляющей многоквартирным домом, о его замене и, в случае необходимости, модернизации.

Организация, управляющая многоквартирным домом, организует проведение органом по сертификации оценки соответствия лифта, отработавшего нормативный срок службы, с выдачей заключения.

По результатам оценки соответствия лифта организация, управляющая многоквартирным домом, доводит информацию о необходимости замены и модернизации лифтов до сведения собственников помещений и оказывает им содействие в проведении общего собрания по вопросу замены и модернизации лифтов.

Общее собрание собственников решает вопрос о разработке проектно-сметной документации, прохождении ее экспертизы и определении источника финансирования указанных работ.

По завершении разработки проектно-сметной документации проводится общее собрание собственников по вопросам замены и модернизации лифтов, утверждении проектно-сметной документации, определении доли софинансирования собственниками помещений (ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) замены и модернизации лифтов, порядка и срока внесения оплаты.

Доля софинансирования собственниками мероприятий по замене и модернизации лифтов должна составлять не менее 30 процентов от сметной стоимости указанных работ.

Для включения в заявку управляющая организация, представляет следующие документы:

· заключение о необходимости замены и модернизации лифтов, выданное по результатам оценки соответствия лифтов;

· решение общего собрания собственников по вопросам замены и модернизации лифтов, утверждении проектно-сметной документации, определении доли софинансирования собственниками помещений замены и модернизации лифтов, порядка и срока внесения оплаты;

· проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу.

В работы, финансируемые в рамках настоящей Программы, включаются:
1. работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы;

2. работы по оснащению лифтов комплексами диспетчерского контроля, монтажу диспетчерского оборудования и подключению к центральному диспетчерскому пульту;

3. работы по модернизации лифтов, обеспечивающие повышение энергетической эффективности устанавливаемого оборудования, а также доступность для инвалидов и других маломобильных групп граждан (при наличии технической возможности, предусмотренной проектным решением).

Привлечение подрядной организации для выполнения работ по замене и модернизации лифтов осуществляется в порядке, установленном нормативно-правовым актом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области для привлечения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

7.3. Создание условий для управления многоквартирными домами

В рамках реализации данного направления на территории муниципального образования «город Батайск» предусмотрены следующие мероприятия:

1) информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в том числе:
· освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) хода реформы ЖКХ и энергоэффективности в многоквартирных домах, вопросов выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ, либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;
· организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;
· организация и проведение выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и иные мероприятия в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства;

· подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам, касающимся выбора способов управления многоквартирными домами, применения жилищного законодательства, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;
2) проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для;

3) сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»;

4) поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами.
Муниципальное учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска»:

· Ежеквартально организует сбор информации об исполнении каждого мероприятия Программы и фактически произведенных расходов – всего и по источникам финансирования;

· осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

· представляет в министерство экономического развития области ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, материалы о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль реализации Программы осуществляют Администрация города Батайска.

Раздел 8. Оценка эффективности социально-экономических 

и экологических последствий реализации Программы

Мероприятия по осуществлению информационно-аналитического сопровождения Программы:

· сбор, систематизация и анализ отчетной, статистической, справочной, прогнозной и оценочной информации, получаемой из различных источников, для выполнения работ по оценке эффективности и результативности хода выполнения программных мероприятий;

· нормативно-методическое и экспертно-консультативное обеспечение оценки результативности реализации Программы на основе информации, полученной из различных источников;

· проведение мониторинга реализации программных мероприятий для получения информации о степени достижения целевых показателей и индикаторов;

· размещение информации о результатах реализации Программы в СМИ.
Начальник общего отдела                                                                           Л.Ю. Фастова
PAGE  

