Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от__________ №_____

Отчет

о реализации муниципальной программы 
 города Батайска «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск»

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Батайск»;

- создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц (граждан, организаций) реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Батайск»;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Батайска;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения.

В рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 20.12.2017 года № 2207 (далее – муниципальная   программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной   программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

1.Приобретение детского игрового оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки на детских площадках (ул. К. Маркса, д. 2, 4)

2. Приобретение детского игрового оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки на детских площадках (ул. Кирова, 9-в)

3. Приобретение детского игрового оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки на детских площадках (ул. Ленина, 215)

4.  Работы по установке игрового оборудования, малых архитектурных форм на детской площадке, расположенной по адресу город Батайск, ул. Кирова, 9-в

5.    Работы по установке игрового оборудования, малых архитектурных форм на детской площадке, расположенной по адресу город Батайск, ул. Ленина, 215

6.    Работы по установке игрового оборудования, малых архитектурных форм на детской площадке, расположенной по адресу город Батайск, ул. К. Маркса, д. 2, 4

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) «Формирование комфортной городской среды» ее структурных элементов

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий муниципального проекта)

Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

Муниципальный проект «Благоустройство территорий»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» предусмотрена реализация 2 (два) мероприятие и 13 контрольных точек.

  - Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска» достигнуто в установленные сроки – не выполнено.

1.2 Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по приобретению и установке оборудования для детских площадок» выполнено не в полном объеме, выполнение контрольная точка 7 в части областного бюджета в сумме 9 745,9 тыс.  перенесены на 2026 год.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Батайска» предусмотрена реализация 1(одно) мероприятие и 4 контрольных точек.

1.3. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия на разработку, актуализацию сметной документации в текущих ценах» достигнуто в установленные сроки – не выполнено.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
 на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы

Оказывали влияние следующие факторы:

1.Необходимость в приобретении детского игрового оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки на детских площадках (ул. К. Маркса, д. 2, 4)

2. Необходимость в приобретении детского игрового оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки на детских площадках (ул. Кирова, 9-в)

3. Необходимость в приобретении детского игрового оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки на детских площадках (ул. Ленина, 215)

4.  Необходимость в проведении работ по установке игрового оборудования, малых архитектурных форм на детской площадке, расположенной по адресу город Батайск, ул. Кирова, 9-в

5.   Необходимость в проведении работ по установке игрового оборудования, малых архитектурных форм на детской площадке, расположенной по адресу город Батайск, ул. Ленина, 215

6.    Необходимость в проведении работ по установке игрового оборудования, малых архитектурных форм на детской площадке расположенной, по адресу город Батайск, ул. К. Маркса, д. 2, 4

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 3 702,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 702,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3 702,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

местный бюджет – 3 702,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
 и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 0,0 тыс. рублей, из них:

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателей, по 3 из которых

Фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям

Показатель 1 «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения города Батайска уровнем благоустройства территорий» – плановое значение - 346 единиц, фактическое – 0 единиц.

Показатель 2 «Повышение уровня благоустройства детских площадок» – плановое значение - 150 единиц, фактическое – 0 единиц.

Показатель 3 «Приобретено и установлено оборудование для детских площадок» – плановое значение - 3 единиц, фактическое – 3 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
 реализации муниципальной программы

В 2026 году продолжаем работы по данным мероприятиям, в соответствии с Областным законом от 23.12.2025 № 394-ЗС «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Решением думы от 25.12.2025  № 103 «О бюджете города Батайска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска "Формирование современной городской среды».

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по приобретению оборудования для детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия на разработку, актуализацию сметной документации в текущих ценах» | 30.12.2025 | 20.11.2025 | единиц | 343 | 346 | Семёнычева М.А. Начальник УЖКХ |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка Заключены Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 28.02.2025 | 28.02.2025 | Х | Х | х |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка Определен адресный перечень объектов благоустройства | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Х | Х | х |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Х | Х | х |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка Заключен муниципальный контракт | 25.08.2025 15.09.2025 | 22.08.2025 11.09.2025 | Х | Х | 08-12 от 22.08.2025, 08-13 от 22.08.2025, 09-18 от 11.09.2025, 09-19 от 11.09.2025, 09-20 от 11.09.2025 |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка Предоставлены сведения о выполненных работах | 30.09.2025 25.10.2025 20.11.2025 | 30.09.2025 21.10.2025 17.11.2025 | Х | Х | счет-фактура №2 от 30.09.2025, счет-фактура №114 от 17.11.2025, акт №1 от 21.10.2025, акт №1 от 21.10.2025, акт №1 от 21.10.2025 |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка Произведена оплата по муниципальному контракту | Ноябрь-декабрь 2025 | Ноябрь- 2025 | Х | Х | №353575 от 25.11.2025, №396509 от 28.11.2025, №256987 20.11.2025, №256958 от 20.11.2025, №256952 от 20.11.2025 |  |  |
| 2 | Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска» | 30.12.2025 | - | штук | 150 | 150 | Семёнычева М.А. Начальник УЖКХ |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка Заключены Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 28 февраля 2025 |  | Х | Х | Соглашение |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка Определен адресный перечень объектов благоустройства | март – апрель 2025 |  | Х | Х | информация о ходе исполнения |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка закупки включены в план-график закупок | март – май 2025 |  | Х | Х | План-график закупок товаров, работ, услуг |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка Заключен муниципальный контракт | Июнь-июль 2025 |  | Х | Х | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка Предоставлены сведения о выполненных работах | Август - сентябрь 2025 |  | Х | Х | Акты выполненных работ |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка Произведена оплата по муниципальному контракту | Октябрь-ноябрь 2025 |  | Х | Х | Платежные поручения |  |  |
| 3 | Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия на разработку, актуализацию сметной документации в текущих ценах» | 30.12.2025 |  | штук | 300 | 300 | Семёнычева М.А. Начальник УЖКХ |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка Заключены Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 28 февраля 2025 |  | Х | Х | Соглашение |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка Определен адресный перечень объектов благоустройства | март – апрель 2025 |  | Х | Х | информация о ходе исполнения |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка закупки включены в план-график закупок | март – май 2025 |  | Х | Х | План-график закупок товаров, работ, услуг |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка Заключен муниципальный контракт | Июнь-июль 2025 |  | Х | Х | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |
| 3.1.5 | Контрольная точка Предоставлены сведения о выполненных работах | Август - сентябрь 2025 |  | Х | Х | Акты выполненных работ |  |  |
| 3.1.6 | Контрольная точка Произведена оплата по муниципальному контракту | Октябрь-ноябрь 2025 |  | Х | Х | Платежные поручения |  |  |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Батайска «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск» (всего), в том числе: | всего | 3 702,1 | 3 702,1 | 3 702,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 3 702,1 | 3 702,1 | 3 702,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего | 2 345,8 | 2 345,8 | 2 345,8 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 2 345,8 | 2 345,8 | 2 345,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» (всего), в том числе: | всего | 658,3 | 658,3 | 658,2 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 658,3 | 658,3 | 658,2 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска» (всего), в том числе: | всего | 658,3 | 658,3 | 658,2 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 658,3 | 658,3 | 658,2 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Батайска» (всего), в том числе: | всего | 698,0 | 698,0 | 698,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 698,0 | 698,0 | 698,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат): «Реализованы мероприятия на разработку, актуализацию сметной документации в текущих ценах» (всего), в том числе: | всего | 698,0 | 698,0 | 698,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 698,0 | 698,0 | 698,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальный проект "Благоустройство территорий" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения города Батайска уровнем благоустройства территорий | единиц | 343 | 343 | 346 | 1 |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня благоустройства детских площадок | единиц | 150 | 150 | 150 | 1 |  |
| 2.2. | Приобретено и установлено оборудование для детских площадок | единиц | 0 | 3 | 3 | 1 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова