АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2026 № 838

г. Батайск

Об утверждении Плана подготовки к отопительному

периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                          «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации                            от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности                         к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области, Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Пыжова Д.Ю.

Глава города Батайска                                                     	        	      В.Е. Кукин

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Батайска

Приложение

к постановлению                                                                                                                        Администрации                                                                                                города Батайска

от 12.05.2026 № 838

План

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования городского округа

«Город Батайск» Ростовской области

| 1. Выполнение обязательных требований: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Обязательное требование | Наличие подтверждающего документа |  | Ответственный | Срок исполнения |
| 1 |  | Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила): |  |  | Начальник отдела управления жилищным фондом и реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству | 2026 |
| 1.1. |  | Наличие утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении); | Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (подпункт 8.3.2 пункта Правил) |  | Начальник отдела управления жилищным фондом и реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству | До 01.07.2026 |
| 1.2. |  | Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении); | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил) |  | Начальник отдела управления жилищным фондом и реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству | До 01.09.2026 |
| 2. |  | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил). | Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) |  | Начальник отдела управления жилищным фондом и реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству | До 10.09.2026 |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения и предусмотренные схемой теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области |  |  |  |  |  |  |
| №№п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнитель |  | Срок проведения |
| 1. | 1.1. Текущий ремонт котлов в котельных, расположенных по адресам: ул. Энгельса, 174б, ул. Куйбышева, 140/1, ул. Комсомольская, 113б, ул. Рабочая, 70а, ул. Луначарского, 191б, ул. Пушкина, 1б, пер. Городской, 20а, ул. Воровского, 49а, ул. Пролетарская, 100а, ул. М.Горького, 358 к, ул. Коммунистическая,88а, ул. Талалихина, 47, ул. Сальское Шоссе, 1б, ул. Киевская, 86/1, ул. Вильямса, 2б, ул. Кирова, 14, ул. Пойменная, 2а, ул. Мечникова, 41, ул. Белостоцкая, 33б в г. Батайске; 1.2. Техническое перевооружение котельных, расположенных по адресам: ул. Гайдара, 6 ул. Луначарского, 168А, пер. Парковый, 11а, ул. 50 лет Октября, 71а в г. Батайск (установка блочно-модульной котельной). |  |  | Батайский район тепловых сетей ООО «ДТС» Батайский район тепловых сетей ООО «ДТС» |  | 2026 2026 |
| 2. | 2.1. Проведение ремонтных работ котельных, расположенных по адресам: г. Батайск, пер. Литейный, 8а, мкр. Авиагородок, 36а, ул. Энгельса, 426б, пер. Ростовский, 1а, ул. Ленина, 213а, ул. Индустриальная, 7а (текущий ремонт); 2.2. Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 213а в г. Батайске, с увеличением установленной мощности на 0,6 МВт. |  |  | ООО «Распределенная генерация- Батайск» ООО «Распределенная генерация- Батайск» |  | 2026 2026 |
| 33. | Проведение ремонтных работ в котельных, расположенных по адресам: г. Батайск, ул. Ключевая, 10, пер. Книжный, 13 (текущий ремонт). |  |  | Ростовский территориальный участок «СКД ДТВу» |  | 2026 |
| 4. | Проведение ремонтных и изоляционных работ тепловых вводов на территории муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области. |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |  | 2026 |
| 5. | Проведение регулярных профилактических работ в системе теплоснабжения. |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |  | Постоянно |

| Начальник общего отдела Администрации города Батайска | В.С. Мирошникова |
| --- | --- |